CORREÇÕES / SOLICITAÇÕES

| DESCRIÇÃO | Pr | Hh Prev. | ### Status | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Definir dependências entre campo/plataforma/OT |  |  |  |  |
| - Atributo campo/aplicação – o que deverá ser preenchido quando se tratar da Bacia toda? |  |  |  |  |
| - Acrescentar na tabela de plataforma, a P-50 |  |  |  |  |
| ## Atualizar as tabelas de plataforma, campo caduser e órgão_lot_menor. |  |  |  |  |
| - Pode ser selecionada mais de uma OT? |  |  |  |  |
| ## Acrescentar novas palavra-chaves. |  |  |  |  |
| - O que fazer quando o cliente for externo (ex.: Texaco)? |  |  |  |  |
| - Área tecnológica / fator tecnológico |  |  |  |  |

CORREÇÕES / SOLICITAÇÕES

| DESCRIÇÃO | Pr | Hh Prev. | ### Status | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NOVOS DESENVOLVIMENTOS - NOVOS MÓDULOS

| DESCRIÇÃO | Pr | Hh Prev. | Status | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(*)	- 	 consulta por tipo de documento (dentro e fora de um projeto);

- imprimir em um único instante,  os documentos com mais de 1 (uma) folha; e imprimir vários documentos selecionados em um único instante ( com base que o JavaScript permita esta impressao).

(**)	-	 relacionar os projetos que possuem as atividades em atraso, por responsável

(neste item, será montada uma página contendo a relação desses projetos – a impressão será realizada através do print do browser)

OBS.:

- As Hh são calculadas com base somente em conversa com o usuário. Estas horas poderão sofrer alteração quando as atividades forem analisadas/desenvolvidas.

- Para a realização de todas as atividades (com base nessas Hh),  serão utilizados aproximadamente 2 meses. Para realização das atividades de 1 a 10, 15, 16 e 18 será necessário aproximadamente 1 mês.

- A atividade 19 levará um prazo de 1 mês. Esta atividade será desenvolvida por mais um analista.