| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RECAP | # Alexandre Jardim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 14.378.000,00 |  | Não disponível |

| # Qtd. total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 5 | # nenhum | # 1 | # 2 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN editou, formalizou e atualizou seus projetos no Sistema Carteira de Projetos. O projeto SEP 218 – PEGASO – Incin. Para Queima de Amônia cuja data fim prevista era 01/12/01, sofreu atrasos por dificuldades junto ao fornecedor e está com 90% do projeto concluído em 10/01/2002. A atividade de operação não foi concluída. O GP solicita que seja apresentado posicionamento sobre data de conclusão do projeto destacado abaixo.

| Identificação do Projeto: 218 – PEGASO - INCIN. P/QUEIMA AMÔNIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O equipamento encontra-se em pré operação. A aceitação do mesmo (Conclusão do programa) só será dada após testes que deverão ser feitos na primeira semana de fevereiro. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

OBS> Demais programas estão dentro do planejamento previsto.