| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região Norte-Nordeste | # Adelino Mendonça |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 124 | # 115 | # 0 | # 10 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Em decorrência, de uma solicitação da Transpetro, aceita pela Coordenação do PEGASO, não efetuaremos a análise financeira dos projetos da UN. A partir desse mês passaremos a fazer análises também dos projetos do Programa de Integridade de Dutos (PID), os quais recentemente foram ajustados no Sistema Carteira de Projetos. Foi observado, que a UN atualizou parcialmente a parte física de seus 124 (83 do PEGASO e 41 do PID) projetos classe I no período de 16 de agosto de 2003 a 15 de setembro de 2003. Abaixo relacionamos 10 projetos com data de término previsto já vencidas, pede-se que a UN justifique porque os mesmos ainda não foram concluídos. - AQUISÃO DE CAMINHÃO DE INCÊNDIO - VIGILÂNCIA MÁXIMA- GEMADRE - SISTEMA CONTENÇÃO VAZAMENTO TUBOVIA EXTERNA - AUTOMAÇÃO-(SCADA-NORDESTÃO/GASEB) - VÁLVULA DE BLOQUEIO EM PÍERES E CANHÕES - REVESTIMENTO INTERNO LINHA DE NAFTA E EXTERNO DAS LINHAS DE OC L1 E L2 - GASODUTO-GASEB - OLEODUTO/Qd. BÓIAS 26” - ORSOL-OLEODUTO - NORDESTÃO-TRECHOS A-B-C Pede-se também que a UN que atualize todos os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos, a fim de que possamos ter uma correta mensuração de como os mesmos estão evoluíndo fisicamente na UN.

| Identificação do Projeto: AQUISÃO DE CAMINHÃO DE INCÊNDIO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: VIGILÂNCIA MÁXIMA- GEMADRE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SISTEMA CONTENÇÃO VAZAMENTO TUBOVIA EXTERNA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: AUTOMAÇÃO-(SCADA-NORDESTÃO/GASEB) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: VÁLVULA DE BLOQUEIO EM PÍERES E CANHÕES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: REVESTIMENTO INTERNO LINHA DE NAFTA E EXTERNO DAS LINHAS DE OC L1 E L2 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: GASODUTO-GASEB |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: OLEODUTO/Qd. BÓIAS 26” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: ORSOL-OLEODUTO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: NORDESTÃO-TRECHOS A-B-C |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |