| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # FAFEN-SE | # Carlos Eduardo Leahy |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 7.621.000,00 | 520.000,00 | 2.866.038,26 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 8 | # 3 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de junho e 15 de julho de 2002. A UN informou que no projeto “CERTIFICAÇÃO DO SPIE/FAFEN-SE” apesar dos serviços referentes a certificação terem sido concluídos, ainda não foram pagos alguns deles por motivos contratuais, o que está previsto para acontecer no final de junho/2002, o que gerará o atingimento de 100% do desembolso financeiro e a conclusão final do projeto. Porém, o projeto ainda não foi concluído no Sistema e pede-se à UN que o faça. Ressalta-se que é de suma importância que a UN atualize o Sistema Carteira de Projetos até o dia 14 de cada mês a fim de que suas atualizações possam estar refletidas no relatório mensal de acompanhamento do PEGASO que é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

# Considerações da UM: Identificação do Projeto: CERTIFICAÇÃO DO SPIE/FAFEN-SE Ainda não concluímos o projeto no sistema de acompanhamento, pois ainda não foram pagos alguns compromissos financeiros por motivos de ajustes contratuais, o que está previsto para acontecer no final de agosto/2002, apesar dos serviços referentes a certificação terem sido concluídos. Quando ocorrer o atingimento de 100% do desembolso financeiro, concluiremos o projeto no sistema de acompanhamento.