| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REDUC | # Paulo Carpintero |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 206.325.350,00 | 63.425.990,00 | 92.579.679,18 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 8 | # 6 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN atualizou seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de setembro e 15 de outubro de 2002. O projeto “75 – RESÍDUOS SÓLIDOS – ELIMINAÇÃO DO LANDFARMING;TQ-361 E TAMBORES DO VAZADOURO”, está com término previsto para 31/12/2003, no entanto,não tem nenhuma atividade com término previsto essa data , pedimos que a UN faça os ajustes necessários para que ao menos uma atividade tenha sua data de término prevista igual a do projeto.