| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-BSOL | # Jorge Amorim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 41.411.420,03 | R$ 38.777.021,00 | R$ 8.288.000,00 | R$ 5.898.580,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 8 | # 6 | # 1 | # 1 |

| # Considerações do Grupo PEGASO |  |
| --- | --- |
| A UN atualizou todos os seus projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de junho e 15 de julho de 2003. Dentre os 8 projetos classe I desta UN, 2 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “BS-125A - PERFURAÇÃO DE POÇOS PARA INJEÇÃO DE ÁGUA PRODUZIDA” encontra-se atrasado, com um desempenho físico de 29,56% Abaixo do Previsto. Pede-se que a UN comente-o, a seguir. |  |
| Identificação do Projeto: BS-125A - PERFURAÇÃO DE POÇOS PARA INJEÇÃO DE ÁGUA PRODUZIDA |  |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |