| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RPBC | # Carlos Dornellas |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (R$ mil) | # Valor total planejado para o ano corrente (R$ mil) | # Valor total realizado para os projetos classe I (R$ mil) |
| --- | --- | --- |
| 68.512,00 | 23.266,00 | Não disponível |

| # Qtd. total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 24 | # Não disponível | # 1 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou os projetos classe I. O único projeto que se encerra dentro dos próximos dois meses tem como data fim 31/12/2001. O próximo está previsto para ser encerrado em 25/05/2002, no entanto 85% do seu custo financeiro deve ser realizado em 2001. O GP solicita que seja apresentado posicionamento sobre realização física dos projetos destacados na seqüência deste documento.

| Identificação do Projeto: 1029 - SISTEMAS DE DRENAGEM/CONTENÇÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Segundo o coordenador do PEGASO, na UN, este projeto deverá ser concluído dentro do prazo previsto, isto é, até 31/12/2001. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1060 - BACIA ACUMULAÇÃO EFLUENTES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O sr. Dornellas não soube informar qual é o percentual de realização física atual deste projeto, cuja data de conclusão é 25/05/2002 com realização financeira acumulada em 85% até 31/12/2001. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |