| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # SMS | # RESÍDUOS | # José Luiz Bampa |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 85.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 |

| # Qtd. total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 4 | # 4 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Não ocorreram mudanças de situação desta Unidade de Negócio comparativamente com o relatório referente ao mês de março de 2002. A UN não editou e formalizou seus projetos classe I no sistema pelo quinto mês consecutivo. As datas de conclusão dos projetos são: 01/02/2002, 01/12/2003 e 31/12/2003. Em relação à análise de 16/11/2001, em 07/12/2001 foi realizada a inclusão de um projeto denominado Diagnóstico Ambiental de Áreas Impactadas cuja data de início prevista é 02/01/2002 e a data fim é 31/12/2003, no entanto, ainda está em edição. Solicita-se um posicionamento sobre realização física e financeira dos projetos destacados na seqüência deste documento e que os mesmos sejam informados no Sistema Carteira de Projetos.

| Identificação do Projeto: TRATAMENTO DE BORRAS OLEÓSAS POR BIOPILHA (REPLAN) (R) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: AVALIAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS SMS-CORP (RAI) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: MONITORAMENTO DE ENCONTAS EM FAIXAS DE OLEODUTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ÁREAS IMPACTADAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |