| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-BA | # Jane Amorim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (R$ mil) | # Valor total planejado para o ano corrente (R$ mil) | # Valor total realizado para os projetos classe I (R$ mil) |
| --- | --- | --- |
| 305.444,00 | 80.371,80 | Não disponível |

| # Qtd. total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 24 | # Não disponível | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou os projetos classe I. Do seu total de 24 projetos a UN-BA possui 10 que deverão ser encerrados em dezembro/2002 e os outros 14 deverão ser encerrados em dezembro de 2003. Tendo em vista a grande concentração de finalizações nos meses de dezembro dos ambos os anos ressaltamos a importância de que os projetos sejam atualizados de forma que haja tempo hábil para identificação de possíveis desvios.