| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # FAFEN-SE | # Carlos Eduardo Leahy |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 7.621.000,00 | 520.000,00 | 2.866.038,26 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 8 | # 2 | # 1 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN atualizou o Sistema Carteira de Projetos no mês de junho de 2002. O projeto “CERTIFICAÇÃO DO SPIE/FAFEN-SE” precisa ser concluído no Sistema pois seu desempenho físico foi informado como sendo 100%. Por que só foi gasto 1/3 do valor inicialmente planejado? Favor comentar a seguir.

| Identificação do Projeto: CERTIFICAÇÃO DO SPIE/FAFEN-SE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Apesar dos serviços referentes a certificação terem sido concluídos, ainda não foram pagos alguns deles por motivos contratuais, o que está previsto para acontecer no final de junho/2002, o que gerará o atingimento de 100% do desembolso financeiro e a conclusão final do projeto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |