| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # FAFEN-SE | # Carlos Eduardo Leahy |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para o ano de 2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 3.321.000,00 | R$ 3.515.258,26 | R$ 346.500,00 | R$ 689.958,26 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 6 | # 2 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos, entre os dias 17 de fevereiro de 2003 e 17 de março de 2003. Dentre os 6 projetos classe I desta UN, 4 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “SEP 564 – MELHORIAS NA ÁREA DE SEGURANÇA” encontra-se com desempenho físico 5% abaixo do previsto e a UN informou que: “Esta SEP ainda não foi encerrada pois existe um compromisso de pagamento de serviços previsto para ser efetivado em março/2003. Portanto revisamos o prazo de conclusão do projeto para abril/2003, dando um mês de tolerância para a efetivação do referido compromisso.” Sendo assim, solicitamos que a UN informe o porquê do baixo desempenho físico.

| Identificação do Projeto: SEP 564 – MELHORIAS NA ÁREA DE SEGURANÇA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Alteramos a realização física para 99%, pois conforme sistema de acompanhamento não é possível informar 100% de realização física sem concluir o projeto. Portanto só poderemos dar como concluído a realização física em 100% quando for concluída a pendência financeira informada pelo SGF. Ver mensagem da figura anexada a seguir. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |