| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REGAP | # Hegel José Bernardes |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 42.579.451,01 | 11.790.000,00 | 16.852.738,33 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 11 | # 2 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de dezembro de 2002 e 14 de fevereiro de 2003. Dentre os 11 projetos classe I desta UN, 3 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. Os projetos “SEP 841 - INSTALAR CABINES MONIT AR”, foi concluído no Sistema Carteira de Projetos em 10/01/2003, sendo assim, solicitamos que a UN informe se o escopo inicial do projeto foi cumprido ? E se os riscos associados ao mesmo foram minimizados ? Os projetos “805 – INSTALAR SCMD SISTEMA ELÉTRICO”, foi concluído no Sistema Carteira de Projetos em 03/02/2003, sendo assim, solicitamos que a UN informe se o escopo replanejado do projeto foi cumprido ? E se os riscos associados ao mesmo foram minimizados ?

| Identificação do Projeto: SEP 841 -INSTALAR CABINES MONIT AR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O escopo inicial do projeto foi totalmente cumprido. Foram instaladas 3 cabines de monitoração de ar em bairros vizinhos à refinaria. E estão em funcionamento. Atendido a condicionante do órgão ambiental do Estado. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 805 – INSTALAR SCMD SISTEMA ELÉTRICO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O empreendimento foi encerrado no sistema. Porém, algumas interligações estão pendentes por falta de liberação de equipamentos ou sistemas. Ao longo de 2003, estas interligações serão concluídas, e o custo será apropriado na carteira de Projetos Classe “B”. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |