| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REPAR | # Ivan Antunes |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 40.227.800,00 | 25.760.000,00 | 11.917.872,57 |

| # Qtd. total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 16 | # 14 | # 0 | # 7 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Em reunião realizada em 01/03/2002 na sede da Petrobras com presença dos representantes do Refino (Sr.Sérgio,Sr.Rômulo), Repar (Sr.Ivan) , SMS (Sr.Paulo Almeida,Renata) , PwC (Ana Paula, Alexandre, Fernando), ficou acordado que a UN terá todos seus projetos Classe I novamente cadastrados no sistema com as devidas correções pelo digitador Wanderson na semana de 04/03/2002. Ficando a cargo da UN em seguida, efetuar o acompanhamento físico e financeiro dos projetos.