| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REPAR | # Ivan Antunes de Souza Junior |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 49.393.590,00 | 17.522.000,00 | 17.453.807,33 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 23 | # 10 | # 1 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou parcialmente seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos, no decorrer do último mês. Existem 8 projetos já concluídos na UN: - SEP EV-0027 SISTEMA CFTV EMERG. SETRAE - SEP 2194 DRENAGEM V-2501 A/B E V-2502 - SEP 2456 IGNITOR DE MAÇARICO DE FORNOS - SEP 2372 PROJETO E INSTALAÇÃO SISTEMA SUPERVISÓRIO DO OLAPA - SEP I-1472-01 CAMINHÃO COMBATE A INCÊNDIO - SEP I-1590-01 CAMINHÃO COMBATE A INCÊNDIO - SEP I-1591-01 CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - SEP 2458 LIMPEZA LAGO SUL - DEP BORRA O projeto “ADAPTAÇÃO DO PÁTIO DE RESÍDUO”, com data de fim prevista para 30/12/2001, foi formalizado pela UN sem a mesma não ter inserido nenhum planejamento de valor financeiro, por que isso ocorreu? Por que esse projeto está com atraso na sua realização física? Os projetos “SEP 2464 AUTOM.VÁLVULA ÁREA CRU/GLP” e “SEP 2486 STVM-SETRAE”, com data de fim prevista para 30/12/2002, estão com uma baixa realização física e financeira, quais os motivos que estão ocasionando isto?

| Identificação do Projeto: ADAPTAÇÃO DO PÁTIO DE RESÍDUO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2464 AUTOM.VÁLVULA ÁREA CRU/GLP |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2486 STVM-SETRAE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |