| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-BA | # Luz Flávio de Prado Ribeiro |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 467.429.067,03 | R$ 293.740.984,00 | R$ 167.239.304,00 | R$ 71.453.002,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 51 | # 39 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A partir desse mês passaremos a fazer análises também dos projetos do Programa de Integridade de Dutos (PID), os quais recentemente foram ajustados no Sistema Carteira de Projetos. Foi observado, que a UN atualizou a parte física de todos os seus 51 (40 do PEGASO e 11 do PID) projetos classe I no período de 16 de agosto de 2003 a 15 de setembro de 2003. Abaixo relacionamos 2 projetos com desempenho físico abaixo do previsto, pede-se que a UN informe porque os mesmos estão com esta baixa realização física. - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - BA796A – PG13 TQ MONITORAÇÃO DE LP EM ÁREAS SENSÍVEIS ATP-S

| Identificação do Projeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA796A – PG13 TQ MONITORAÇÃO DE LP EM ÁREAS SENSÍVEIS ATP-S |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |