| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # FAFEN-SE | # Carlos Eduardo Leahy |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 4.903.400,00 | 230.000,00 | 0,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 6 | # 5 | # 0 | # 4 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não editou, corrigiu e/ou validou e formalizou seus projetos cadastrados no Sistema Carteira de Projetos. Os projetos informados foram cadastrados no sistema e alterados duas vezes pelo GP, por solicitação da UN. O Sr. Carlos Eduardo Leahy esteve no EDISE no dia 16/01/02 e juntamente com o Sr. Marco Antonio Toze responsabilizaram-se por identificar e corrigir as informações que julgarem diferentes das suas carteiras reais. O GP solicita que o sistema seja atualizado, sob risco de não ser realizado acompanhamento adequado pela coordenação do PEGASO.