| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REVAP | # Bento |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 77.278.000,00 | 29.275.000,00 | 29.986.000,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 17 | 12 | # 0 | # 3 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou seus projetos Classe I no sistema. Conforme relatório de 14 de dezembro de 2001, o GP solicita que o projeto SEP 2267 – Segregação de Águas de Chuva, seja adequadamente concluído no sistema, tendo em vista que sua realização física foi encerrada em 30/11/2001. Da mesma forma se faz necessária a atualização das informações sobre a SEP 2287 – Monitoramento Bombas Processo, cuja data fim foi 01/12/2001 e, para a qual, não há registro de acompanhamento através do sistema. O projeto SEP 2268 – Limp. E Subst. BA 18/19 P/TQs teve sua data fim real identificada como 30/11/2001, no entanto, as atividades ainda não tiveram registro de 100% de conclusão. Deste modo, o GP solicita que a UN informe a situação real do projeto. Dente os demais projetos da UN, a maioria estão com desempenho físico e financeiro não informados, o que causa, por conseqüência, distorções relevantes no acompanhamento do Programa da REVAP. O GP solicita que todos os projetos classe I sejam adequadamente atualizados no sistema a fim de que seja possível efetuarmos um adequado acompanhamento, no entanto, enquanto isto não ocorre, é de fundamental importância que a UN posicione a coordenação corporativa do PEGASO sobre o desempenho físico e financeiro dos projetos relacionados abaixo.

| Identificação do Projeto: 2268 – Limp. E Subst. BA 18/19 P/TQs |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2287 – MONITORAMENTO BOMBAS PROCESSO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2267 – Segregação de Águas de Chuva de Tubovias |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2250 – UP-GRADE ESTAÇÕES OPERACIONAIS (SDCD) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2300 – 3 ESTÁGIO DE SEP.PARTICULADO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2325 – CONFIABILIDADE DA GVCO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2357– IMPERMEABILIZAÇÃO BA-18/19 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2359 – SEGR.REC.ARMAZ.PRODUTO QUÍMICO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2368 – ADEQ.ESTRUTURA P-20102 ÀS NORMAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2311 – INST.TORRE ALTA PRESSÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2312 – INST.INCINERADOR DE NH3 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2256 – ADAPTAÇÃO DE BOMBAS AO API |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2292 – TROCAR SELOS TANQUE P/PW |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2351 – DRENAGEM DO LANDFARMING |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2369 – MODERNIZAÇÃO DE SELAGEM E SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DOS TQ TETO FLUTUANTE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2370 – RECUPERAÇÃO DOS VAPORES HIDROCARBONETOS DA TANCAGEM DE ULTRA-VISCOSOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: R2449 – SEGREGAÇÃO DE ÁGUAS NO TECAP E BAIAS CARREGAMENTO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |