| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # FAFEN-SE | # Carlos Eduardo Leahy |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 3.321.000,00 | 346.500,00 | 3.515.258,26 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 6 | # 0 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos, entre os dias 16 de dezembro de 2002 e 14 de fevereiro de 2003. Dentre os 6 projetos classe I desta UN, 4 projetos encontram-se concluídos. Os projetos “SEP 564 – MELHORIAS NA ÁREA DE SEGURANÇA” e “SEP 562-REINSTRUMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE AMÔNIA E URÉIA” que haviam sido concluídos entre os dias 16 de novembro e 15 de dezembro de 2002, foram reabertos a pedido da UN em razão de falha de comunicação durante a tomada de posição dos projetos junto aos órgãos responsáveis pelos seus andamentos. No entanto, o projeto “SEP 564 – MELHORIAS NA ÁREA DE SEGURANÇA” apresenta data de fim prevista para dezembro de 2002. Sendo assim solicitamos que a UN informe um novo prazo para conclusão ?

| Identificação do Projeto: SEP 564 – MELHORIAS NA ÁREA DE SEGURANÇA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Esta SEP ainda não foi encerrada pois existe um compromisso de pagamento de serviços previsto para ser efetivado em março/2003. Portanto revisamos o prazo de conclusão do projeto para abril/2003, dando um mês de tolerância para a efetivação do referido compromisso. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |