| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REFAP | # Antonio Ricardo Lanfredi |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 13.043.000,00 | 4.346..000,00 | 2.634.000,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 17 | # 14 | # 3 | # 3 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN incluiu 11 novos projetos na sua carteira no decorrer da segunda quinzena de fevereiro e primeira de março e formalizou os outros 6 que estavam em edição até 15/2. No entanto, não procedeu à atualização das realizações físicas e financeiras. Estas inclusões elevaram o custo planejado da carteira de projetos classe I da UN de R$ 6.298.000 para R$ 13.043000,00. O GP solicita que sejam registradas no sistema Carteira de Projetos, informações sobre o desempenho físico e financeiro com o objetivo de que as análises possam ser realizadas sobre informações reais dos projetos; portanto, não destacaremos os projetos abaixo, tendo em vista que não há dados suficientes para procedermos à análise.