| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # LUBNOR | # Francisco Ivan Coutinho |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (R$ mil) | # Valor total planejado para o ano corrente (R$ mil) | # Valor total realizado para os projetos classe I (R$ mil) |
| --- | --- | --- |
| 14.915 | 3.365 | Não disponível |

| # Qtd. total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 60 dias | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 7 | # Não disponível | # 1 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou o sistema Carteira de Projetos. O projeto SEP 159 – Modif. Incinerador PEGASO foi concluído em 30/10/2001, inclusive seu registro no sistema. Quanto à SEP 188 – Melhorias p/ Certificação na ISO 14000, cuja data prevista de conclusão é 31/12/2001, a UN informou que sua realização física estava em 96% em 07/12/2001; com isto o GP não tem indicativos de que a conclusão do projeto, no prazo, esteja comprometida, entretanto, caso os coordenadores tenham outras informações que levem a conclusão contrária, devem justificar abaixo.

| Identificação do Projeto: 188 – Melhorias p/ certificação na ISO 14000 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A SEP 188 SERÁ CONCLUIDA NA DATA PREVISTA, OU SEJA, 31/12/2001 |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |