| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REMAN | # Alfredo David |

| # Valor total planejado para os projetos Classe | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 62.655.000,00 | 22.765.830,00 | 5.741.200,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 8 | # 5 | # 0 | # 3 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou os seus projetos Classe I no Sistema. Foi observado que os projetos “203 – SEGURANÇA E MODERNIZAÇÃO PORTOS”, “215 – PRAD. CURURU” e “190 – TERMO DE COMPROMISSO IPAAM” precisam ser concluídos no Sistema pois encontram-se com desempenho físico informado de 100%. O projeto “211 – SUBSTITUIÇÃO DE CALDEIRAS” encontra-se com desempenho físico “Abaixo do previsto”, caracterizando atraso do mesmo. Quais são os motivos? Para os demais projetos, pede-se à UN que atualize todas as informações que estão faltando no Sistema.

| Identificação do Projeto: 211 – SUBSTITUIÇÃO DE CALDEIRAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |