| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-ES | # Sergio Hormazabal |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 66.190.670,01 | R$ 28.803.311,30 | R$ 9.290.670,00 | R$ 5.436.611,30 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 7 | # 3 | # 1 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16de junho e 15 de julho de 2003. O projeto “SUBSTITUIÇÃO OLEODUTO SM X FC” foi informado como concluído no Sistema Carteira de Projetos em 22/01/2003 com realização financeira 92% abaixo do custo planejado. Solicitamos que a UN informe os motivos da baixa realização financeira, se o escopo inicial do projeto foi cumprido e se os riscos associados ao projeto foram minimizados. O projeto “AUTOMAÇÃO DAS ESTAÇÕES” encontra-se com desempenho físico informado de 45%. Solicitamos que a UN informe o porquê desse baixo desempenho físico até o momento.

| Identificação do Projeto: Automação das estações |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |