| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # SMS | # SMS-RESÍDUOS | # José Luiz Bampa |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| R$ 85.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 4 | # 4 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos no decorrer do período de 16 de julho a 15 de agosto de 2002. O projeto: “TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO ATI DA REPLAN ( R )” Encontra-se com as seguintes não conformidades: - Desempenho físico está abaixo do previsto; - Houve um atraso de 06 meses para início do projeto; - A data de fim prevista está expirada e não há indícios até o momento da inclusão da data de fim real no sistema; Com base nas constatações descritas acima, houve algum re-planejamento no seu escopo inicial? Solicitam-se esclarecimentos sobre o quê está ocorrendo? Os projetos: “MONITORAMENTO DE ENCOSTAS EM FAIXAS DE OLEODUTOS” “AVALIAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS SMS-CORP (RAI)” Encontram-se com seus respectivos desempenhos físicos abaixo do previsto e mesmo com as atividades previstas nos respectivos projetos já em andamento, não há a discriminação de custos realizados. Quais são os motivos? O projeto: “DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ÁREAS IMPACTADAS” Não há a discriminação de custos realizados. Quais são os motivos? Ressalta-se que é de suma importância que a UN acesse e atualize TODOS os dados físicos e financeiros de todos os projetos de sua Carteira PEGASO até o dia 14 de cada mês para que se tenha um correto acompanhamento de sua evolução em relação ao cumprimento das metas PEGASO e controle dos riscos que envolvem seus projetos. O relatório mensal de acompanhamento do PEGASO é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO ATI DA REPLAN ( R ) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: MONITORAMENTO DE ENCOSTAS EM FAIXAS DE OLEODUTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: AVALIAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS SMS-CORP (RAI) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ÁREAS IMPACTADAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |