| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-SEAL | # Murilo Tancredo Tavares |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 130.980.300,00 | 74.745.750,00 | 97.877.857,84 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 5 | # 2 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Observou-se que a UN atualizou seus projetos no Sistema no mês de junho de 2002. O projeto “SA399A - ELIMINAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL” já teve concluído seu estudo de reavaliação feito sobre o tipo de remediação do passivo do Alto do Jericó, que segundo a UN iria ser concluído até o final do mês de julho?No caso da resposta a pergunta anterior ser positiva qual foi seu resultado e que impacto ele terá no custo previsto do projeto?

| Identificação do Projeto: SA399A - ELIMINAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O estudo para Análise de Risco Toxicológico já foi concluído com resultados extremamente positivos para o projeto impactando da mesma forma no prazo e custos previstos. O relatório será enviado pelo CENPES e submetido ao Órgão Ambiental. De acordo com as recomendações finais para a remediação estimaremos a redução do valor previsto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |