| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-SEAL | # Murilo Tancredo Tavares |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 130.980.300,00 | R$ 152.103.420,09 | R$ 51.823.340,00 | R$ 27.753.468,68 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 5 | # 4 | # 2 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 20 de maio e 16 de junho de 2003. Dentre os 5 projetos classe I desta UN, 1 projeto encontra-se concluído no Sistema Carteira de Projetos. A UN informou que no projeto “SA397A – PEGASO – LINHAS DE PRODUÇÃO DO NUCAR” o desempenho físico encontra-se abaixo do previsto devido a um novo contrato de prestação de serviços firmado no início do ano de 2003 e que este processo causou um pequeno atraso na execução física do projeto neste primeiro trimestre.