| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-SUL | # Marco Aurélio Dantas |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 5.002.130,00 | 3.910.000,00 | 874.644,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. Projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 2 | # 2 | # 1 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Embora a UN só tenha 2 projetos, ela não atualizou os mesmos desde 22 de janeiro de 2002. Seus projetos encontram-se atrasados e as informações financeiras de realização para o ano de 2002 não se encontram no Sistema. O projeto “OP P – XVI – SIST. SUPERVISÓRIO EXPORTAÇÃO” encontra-se em edição e precisa ser formalizado no Sistema. Para um correto acompanhamento das atividades da UN, é imprescindível que a mesma atualize as informações no Sistema Carteira de Projetos.

| Identificação do Projeto: OP-PMLZ - SISTEMA SUPERVISÓRIO EXPORTAÇÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: OP P-XIV – SIST.SUPERVISÓRIO EXPORTAÇÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |