| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-SUL | # Marco Aurélio Dantas |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I ( 2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2002 – 2003) |
| --- | --- | --- |
| R$ 6.067.309,00 | R$ 3.030.000,00 | R$ 2.132.122.94 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. Projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 4 | # 0 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN possui 1 projeto classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos e que foi atualizado no período de 16 de outubro a 15 de novembro de 2002. Foi observado que o projeto “OP-PMLZ – SISTEMA DE SEGURANÇA E CONFIABILIDADE DE MERLUZA” encontra-se com um desempenho físico informado de 41,6% e custo total realizado correspondente a 30% do valor total planejado. Pede-se que a UN comente o que está causando essa diferença entre os desempenhos.

| Identificação do Projeto: OP-PMLZ – SISTEMA DE SEGURANÇA E CONFIABILIDADE DE MERLUZA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |