| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-BSOL | # Jorge Amorim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 37.532.680,00 | 12.808.500,00 | 25.566.170,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 7 | # 5 | # 2 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN atualizou o Sistema Carteira de Projetos nos meses de abril e maio de 2002. O projeto “BS-127 A - SUBSTITUIÇÃO DE 150 km DE LINHAS DE SURGÊNCIA” encontra-se com o custo total realizado superior ao custo total planejado. O que provocou esse acréscimo? O projeto “Ação 9.1 – Recuperação Ambiental de Locações e Combate à Erosão nos Acessos” está com indícios de que o custo total realizado irá ultrapassar o custo total planejado, visto que para um realização física de 68% já foi usada quase toda a verba para a execução do projeto. Quais os fatores que causaram esse acréscimo de gasto?

| Identificação do Projeto: BS - 127A - SUBSTITUIÇÃO DE 150 km DE LINHAS DE SURGÊNCIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Ação 9.1 – Recuperação Ambiental de Locações e Combate à Erosão nos Acessos |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |