| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-BSOL | # Jorge Amorim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (R$ mil) | # Valor total planejado para o ano corrente (R$ mil) | # Valor total realizado para os projetos classe I (R$ mil) |
| --- | --- | --- |
| 36.543,68 | 18.724,18 | Não disponível |

| # Qtd. total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 60 dias | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 7 | # Não disponível | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN realizou acompanhamento dos seus projetos classe I registrando as datas reais de início, custos e percentuais de realização física incorridos. Os dois primeiros projetos estão com data de conclusão previstas para 01/06/2002 e com elevado percentual de realização financeira no decorrer do ano de 2001; para o BS-127A – Substituição de 150 Km de Linhas de Surgência, em 14/12/2001 a realização física já está em 90% e para o BS-126A – Programa De Gerenciamento Integrado De Dutos, a realização é de 61%. Assim sendo, o GP considera suficientes as informações disponíveis, no entanto, caso os coordenadores tenham outras informações que não estejam disponíveis através do sistema e queiram destacá-las, por favor, o façam no espaço abaixo.

| Identificação do Projeto: BS-126A - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE DUTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BS-127A - SUBSTITUIÇÃO DE 150 KM DE LINHAS DE SURGÊNCIA (O REALIZADO ATÉ SETEMBRO FOI APROPRIADO EM OPERAÇÕES) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |